## Slide 1
PROJET II
Intégration BC ↔ Solution Externe & Tableau de Bord Interactif
Analyse logistique multi-sources : Kilométrage véhicules · Expéditions BC · E-commerce
Nyanu Kodzo Selom
Juin 2026

## Slide 2
Plan de la présentation
ETL_Projet_BC — Nyanu Kodzo Selom — Juin 2026
2 / 22
1. Contexte & Problématique
• Situation initiale
• Données fragmentées
• Objectifs
2. Architecture & Conception
• Pipeline médaillon
• 6 tables BC (AL)
• Infrastructure Docker
3. Mise en œuvre technique
• 13 workflows n8n
• API OData BC
• Automatisation
4. Tests & Résultats
• 10 tests fonctionnels
• 20 505 enreg. Gold
• 25s / exécution
5. Tableau de bord
• 7 dashboards Metabase
• 3 rôles utilisateurs
• Liens de partage
6. Gestion de projet
• Analyse risques
• TCO / ROI
• Planification & écarts

## Slide 3
Contexte & Problématique
Pourquoi ce projet ?
ETL_Projet_BC — Nyanu Kodzo Selom — Juin 2026
3 / 22
Situation initiale — Données fragmentées
📁 Fichiers CSV/JSON locaux — clients, articles, expéditions
📡 Application GPS → sessions kilométriques en temps réel
🛒 Historique e-commerce — 19 990 lignes non intégrées
🗄️ PostgreSQL Windows (10.14.219.2) — données métier
❌ Aucune consolidation → analyse impossible
⏱️ Extractions manuelles → 2h/jour perdues
Objectifs du projet
OBJ-01
Centraliser 4 sources dans BC via pipeline ETL automatisé
OBJ-02
Synchroniser BC → Data Warehouse Gold (PostgreSQL)
OBJ-03
Publier 7 dashboards interactifs Metabase
OBJ-04
Automatisation 100% — 0 intervention manuelle
OBJ-05
Monitoring automatique avec alertes < 30 min

## Slide 4
Architecture du Pipeline ETL
Approche médaillon : Sources → Bronze → Silver (BC) → Gold → BI
ETL_Projet_BC — Nyanu Kodzo Selom — Juin 2026
4 / 22
SOURCES
CSV/JSON
GPS Webhook
E-commerce
PG Windows
BRONZE
MinIO S3
172.18.0.3
bucket:bronze
etl-projet-bc/
BC (Silver)
BC 26.0 OnPrem
API OData v1.0
Proxy NTLM
6 tables ETL
GOLD
PostgreSQL
172.18.0.4
schema:bc_gold
6 tables + vues
BI
Metabase
172.18.0.7
7 Dashboards
3 rôles
▶
▶
▶
▶
WF-01BC WF-03BC WF-04B
WF-08A–F (OData)
WF-09BC
Metabase Queries

## Slide 5
Infrastructure Docker
Réseau etl_network — 6 containers sur 172.18.0.0/24
ETL_Projet_BC — Nyanu Kodzo Selom — Juin 2026
5 / 22
172.18.0.3
datalake_minio
MinIO S3 Stockage Bronze
172.18.0.4
dwh_postgres
PostgreSQL 15 Data Warehouse Gold
172.18.0.5
ingestion_n8n
n8n 2.21.7 Orchestration ETL
172.18.0.6
etl_runner
ETL Runner Auxiliaire
172.18.0.7
analytics_metabase
Metabase v0.52.9 BI & Visualisation
172.18.0.8
bc_ntlm_proxy
Proxy NTLM → Business Central

## Slide 6
Conception des Tables BC
6 tables AL exposées via API OData etlpipeline/warehouse/v1.0
ETL_Projet_BC — Nyanu Kodzo Selom — Juin 2026
6 / 22
etlCustomers
90 enreg.
▸ customerId (PK)
▸ name, country
▸ postCode, currencyCode
▸ locationCode
etlArticles
193 enreg.
▸ articleId (PK)
▸ description
▸ unitPrice, uomCode
▸ itemCategory
etlShipmentHeaders
101 enreg.
▸ headerId (PK)
▸ customerNo (FK)
▸ shipmentDate
▸ shipToCity/Country
etlShipmentLines
114 enreg.
▸ (documentNo, lineNo) PK
▸ articleId (FK)
▸ quantity, uomCode
▸ grossWeight, netWeight
etlDistances
17 sessions
▸ sessionId (PK)
▸ sessionDate
▸ totalDistanceKm
▸ maxSpeedKmh, avgSpeedKmh
etlEcommerceLines
19 990 enreg.
▸ (invoiceNo, lineNo) PK
▸ customerId, stockCode
▸ quantity, unitPrice
▸ totalAmount, country

## Slide 7
Méthode d'Accès — API OData BC v1.0
Choix justifié parmi 4 alternatives évaluées
ETL_Projet_BC — Nyanu Kodzo Selom — Juin 2026
7 / 22
API OData BC v1.0
✅ RETENU
Standard REST officiel Microsoft CRUD complet · Pagination · NTLM Intégration native n8n
Score : 9/10
Data Export Service
⚠️ Écarté
Export masse uniquement Unidirectionnel Pas d'incrémental
Score : 5/10
Fichiers plats CSV
❌ Écarté
Processus manuel Risque erreurs format Pas de temps réel
Score : 4/10
Connecteur tiers
❌ Écarté
Coût licence élevé Dépendance cloud Hors périmètre infra
Score : 3/10
URL : http://172.18.0.8:3128/BC260/api/etlpipeline/warehouse/v1.0/companies(e6317465...)/etlCustomers

## Slide 8
Flux ETL — 6 Étapes
Extraction → Transformation → Bronze → BC → Gold → Validation
ETL_Projet_BC — Nyanu Kodzo Selom — Juin 2026
8 / 22
1. Extraction
WF-01BC WF-03BC WF-04B
CSV/JSON, PG Windows, GPS webhook → staging
▶
2. Transformation
Nœuds Code JS
Normalisation, troncature ISO, agrégats GPS
▶
3. Bronze MinIO
PUT S3 bucket:bronze
JSON par entité Checksum MD5
▶
4. Import BC
WF-08A–F OData POST
PATCH/POST vers BC Try/catch par record
▶
5. Export Gold
WF-09BC GET+UPSERT
6 endpoints BC → PG 25s / 20 505 enreg.
▶
6. Validation
WF-10BC 30 min
Ping BC + freshness incident_log anti-spam

## Slide 9
Automatisation — 13 Workflows n8n
Déclencheurs : Schedule · Webhook · Sous-workflow
ETL_Projet_BC — Nyanu Kodzo Selom — Juin 2026
9 / 22
WF-01BC
Bronze CSV+JSON → MinIO
⏱ Schedule
WF-03BC
Bronze PG Windows → MinIO
⏱ Schedule
WF-04B
Distance GPS → MinIO + Gold
⏱ Webhook RT
WF-06
Véhicules → MinIO + bc_gold
⏱ Schedule
WF-08
Orchestrateur Bronze → BC
⏱ Schedule 02h00
WF-08A
Sync Clients → BC
⏱ Sous-workflow
WF-08B
Sync Articles → BC
⏱ Sous-workflow
WF-08C
Sync Headers → BC
⏱ Sous-workflow
WF-08D
Sync Distances → BC
⏱ Sous-workflow
WF-08E
Sync Shiplines → BC
⏱ Sous-workflow
WF-08F
Sync Ecommerce → BC
⏱ Sous-workflow
WF-09BC
BC → Gold PostgreSQL
⏱ Schedule 04h00 + Webhook
WF-10BC
Health Monitor + Alertes
⏱ Schedule 30min + Webhook

## Slide 10
Tests Fonctionnels & Résultats Gold
10 tests réalisés — 100% PASS — Sync 11/06/2026 01:08
ETL_Projet_BC — Nyanu Kodzo Selom — Juin 2026
10 / 22
20 505
Enreg. Gold
25s
WF-09BC / exec
10/10
Tests PASS
0
Doublons
Tables bc_gold — État synchronisation
customers
90
✅
articles
193
✅
shipment_headers
101
✅
shipment_lines
114
✅
distances
17
✅
ecommerce_lines
19 990
✅
Anomalies diagnostiquées & résolues
🔧 Workflows CDC parasites → désactivés
🔧 Bug pg-protocol 1.11.0 → s(v,max) + try/catch
🔧 Credential Gmail manquante → log PostgreSQL
🔧 Connexion Schedule erronée → corrigée
✅ Pipeline stable depuis 3 exécutions successives

## Slide 11
Tableau de Bord Metabase
7 dashboards · 3 rôles · Metabase v0.52.9
ETL_Projet_BC — Nyanu Kodzo Selom — Juin 2026
11 / 22
#15
🚚 Logistique Distances & Expéditions
7 visuels
👤 Admin · Logistique
#21
🚚 Logistique ETL_Projet_BC
13 visuels
👤 Admin · Logistique
#14
🛒 Ventes E-Commerce Analytics
10 visuels
👤 Admin · Vente
#19
🛒 Ventes ETL_Projet_BC
10 visuels
👤 Admin · Vente
#20
📈 Direction ETL_Projet_BC
12 visuels
👤 Admin only
#16
👥 Clients Géographie & Analyse
7 visuels
👤 Admin only
#17
⚙️ Opérationnel KPIs & Volumes
9 visuels
👤 Admin only

## Slide 12
Dashboard Logistique — ETL_Projet_BC (#21)
13 visualisations · Collection 🚚 Logistique BC · Accessible : Admin + Jean Logistique
ETL_Projet_BC — Nyanu Kodzo Selom — Juin 2026
12 / 22
KPIs & Répartition
• 🚚 Expéditions Totales (scalar KPI)
• 📦 Lignes Totales (scalar KPI)
• ⚖️ Poids Brut Total — kg (scalar KPI)
• 📏 Distance Totale GPS — km (scalar KPI)
• 💰 Coût Logistique Total — € (scalar KPI)
• 🏭 Expéditions par Hub (pie chart)
Graphiques temporels & analyses
• 📅 Expéditions par Date (bar chart temporel)
• 📈 Évolution Coûts Logistiques (line chart)
• 📦 Poids Expédié par Hub (bar chart)
• 🤝 Clients par Hub (bar chart)
• 🚛 Coût & Distance par Véhicule (bar chart)
Tables & Accès
• 🏎️ Sessions GPS — Tableau Détaillé (table)
• 🛣️ Détail Sessions & Coûts (table croisé)
•
→ Lien : /public/dashboard/
→ d3a803d3-f61b-4e7d-95ff-d93df97224a0

## Slide 13
Dashboard Ventes — ETL_Projet_BC (#19)
10 visualisations · Collection 🛒 Ventes BC · Accessible : Admin + Marie Dupont
ETL_Projet_BC — Nyanu Kodzo Selom — Juin 2026
13 / 22
KPIs & Temporel
• 💰 CA Total BC — € (scalar)
• 📦 Commandes Distinctes (scalar)
• 🧺 Panier Moyen — € (scalar)
• 🌍 Pays Couverts (scalar)
• 📈 Évolution CA Mensuel (line chart temporel)
Tableaux croisés dynamiques
• 🌍 CA par Pays — Top 15 (bar chart)
• 🏆 Top 10 Articles par CA (bar chart)
• 👥 Top 10 Clients par CA (bar chart)
• 📊 Volume Vendu par Pays (bar chart)
• 🛍️ CA par Catégorie d'Article (pie chart)
Données & Accès
• Source : bc_gold.ecommerce_lines
→ JOIN bc_gold.articles (catégorie)
→ JOIN bc_gold.customers (pays)
•
• 19 990 lignes e-commerce
• ~200 articles référencés
• 90 clients actifs
•
→ Lien : /public/dashboard/
→ 764dc7e6-bfa2-42f0-b33d...

## Slide 14
Gestion des Utilisateurs & Droits
4 groupes · 3 utilisateurs · Permissions différenciées par collection
ETL_Projet_BC — Nyanu Kodzo Selom — Juin 2026
14 / 22
👑 Admin ETL
Email
admin@etl-projet.local
Mot de passe
Admin2026!
Groupe
Administrators
Accès
Tous (7 dashboards) Écriture + SQL Editor
🚚 Jean Logistique
Email
logistique@etl-projet.local
Mot de passe
Logistique2026!
Groupe
Logistique
Accès
Dashboard #15 + #21 Lecture seule · Pas de SQL
🛒 Marie Dupont
Email
vente@etl-projet.local
Mot de passe
(existant)
Groupe
Vente
Accès
Dashboard #14 seulement Lecture seule · Pas de SQL
Matrice : 🚚 Logistique (#15,#21) ✅ Admin ✅ Jean ❌ Marie | 🛒 Ventes (#14,#19) ✅ Admin ❌ Jean ✅ Marie | 📈 Direction/Clients/Opé ✅ Admin uniquement

## Slide 15
Analyse des Risques
8 risques identifiés — Probabilité × Impact — Conformité RGPD/LPD
ETL_Projet_BC — Nyanu Kodzo Selom — Juin 2026
15 / 22
ID
Risque
Prob.
Impact
Score
Mitigation
R-01
BC API indisponible
Faible
Élevé
6/10
WF-10BC détecte < 30 min
R-02
Bug pg-protocol 1.11.0
Faible
Élevé
6/10
Résolu : s(v,max) + try/catch
R-03
PG Windows KO
Moyenne
Moyen
5/10
Fallback staging auto
R-04
Saturation MinIO
Faible
Moyen
4/10
Rétention 90j
R-05
RGPD/LPD données clients
Faible
Élevé
7/10
Réseau privé + pseudo logs
R-06
Fuite credentials
Faible
Élevé
6/10
→ Docker Secrets (recommandé)
R-07
Dépendance n8n 2.21.7
Moyenne
Faible
4/10
Upgrade planifié
R-08
Panne serveur physique
Très faible
Critique
5/10
Backup volumes quotidien

## Slide 16
Analyse Coûts & Bénéfices — TCO / ROI
ROI = 14,4× — Retour sur investissement en < 1 mois
ETL_Projet_BC — Nyanu Kodzo Selom — Juin 2026
16 / 22
8 000 €
TCO 1ère année
4 650 €
TCO/an suivantes
48 000 €
Gain annuel estimé
14,4×
ROI
Coûts (TCO)
• 150 €/an — Infrastructure (VM/Raspberry Pi)
• 0 € — Licences (n8n, MinIO, PostgreSQL, Metabase)
• 3 000 € — Développement initial (~40h × 75€/h)
• 4 500 €/an — Maintenance (~5h/mois × 75€/h)
• 300 € — Formation utilisateurs
Bénéfices (ROI)
• 33 000 €/an — Extraction BC automatisée (440h économisées)
• 15 000 €/an — Rapports logistiques (200h économisées)
→ Détection anomalies : J+1 → < 30 min
→ Données : J-1 → < 5 minutes
→ Gain commercial : ~37 500 €/an (Marie Dupont)
• = 48 000 €/an gain total estimé

## Slide 17
Business Cases
BC1 — Optimisation logistique | BC2 — Performance e-commerce
ETL_Projet_BC — Nyanu Kodzo Selom — Juin 2026
17 / 22
BC1 — Optimisation Coûts Logistiques
• PROBLÈME : Kilométrage non rattaché aux expéditions
→ Impossible de calculer le coût réel par livraison
•
• SOLUTION : GPS → bc_gold.distances + Dashboard #21
→ KPI coût/km, vitesse moy., coût par véhicule
•
• RÉSULTATS ATTENDUS :
→ Visibilité 100% (vs inexistante avant)
→ Temps analyse : 8h/mois → 30 min (-94%)
→ Économie carburant : ~2 000 €/an/véhicule
→ Détection tournées inefficaces : automatique
BC2 — Performance E-Commerce
• PROBLÈME : 19 990 lignes e-commerce inexploitées
→ Pas de croisement avec catalogue BC
→ Exports Excel manuels, J+2, risque erreur
•
• SOLUTION : WF-08F + WF-09BC + Dashboard #19
→ Tableau croisé pays × catégorie × article
•
• RÉSULTATS ATTENDUS :
→ Délai rapport : J+2 → < 5 min (-99%)
→ Analyse multi-dim. : article × pays × catégorie
→ Gain commercial : ~37 500 €/an
→ Détection anomalies prix : automatique

## Slide 18
Planification & Gestion des Écarts
26 mai → 26 juin 2026 — Prévu : 23.5j / Réalisé : 27j / Écart : +3.5j
ETL_Projet_BC — Nyanu Kodzo Selom — Juin 2026
18 / 22
Phase
Prévu
Réalisé
Écart
Action corrective
Analyse
2j
2j
0
—
Conception BC
2j
3j
+1j
Doc API BC insuffisante
Infrastructure
2j
2j
0
—
Dev WF-01–08F
5j
6j
+1j
Debug NTLM proxy
Dev WF-09BC
2j
3j
+1j
Bug pg-protocol 1.11.0
Dev WF-10BC
1j
1j
0
—
Tests
2j
2j
0
—
Debug CDC
0j
0.5j
+0.5j
Anciens WF non désactivés
BI Metabase
3j
3j
0
—
Documentation
2j
2j
0
—
TOTAL
23.5j
27j
+3.5j

## Slide 19
🖥️
DÉMONSTRATION LIVE
Pipeline n8n · Metabase · Business Central
1. Déclencher WF-09BC via webhook
2. Vérifier sync Gold PostgreSQL
3. Explorer les 7 dashboards Metabase
4. Démonstration des rôles utilisateurs
ETL_Projet_BC — Nyanu Kodzo Selom — Juin 2026
19 / 22

## Slide 20
Conclusion & Perspectives
ETL_Projet_BC — Nyanu Kodzo Selom — Juin 2026
20 / 22
Objectifs atteints
• ✅ Pipeline ETL complet — 4 sources → BC → Gold → BI
• ✅ 13 workflows n8n automatisés — 0 intervention manuelle
• ✅ 20 505 enreg. synchronisés en 25 secondes
• ✅ 7 dashboards Metabase — 3 rôles utilisateurs
• ✅ Monitoring 30 min — alertes automatiques
• ✅ ROI = 14,4× — retour sur investissement < 1 mois
Perspectives d'amélioration
• 🔲 Configurer Gmail OAuth2 pour alertes email réelles
• 🔲 Upgrade n8n → correction native pg-protocol
• 🔲 Élargir droits Metabase : Direction + Opérationnel
• 🔲 Analyses prédictives (ML sur kilométrage/ventes)
• 🔲 Migration secrets → Docker Secrets (sécurité)
• 🔲 Publication externe via reverse proxy (accès internet)

## Slide 21
Chiffres Clés du Projet
ETL_Projet_BC — Nyanu Kodzo Selom — Juin 2026
21 / 22
13
Workflows n8n
7
Dashboards Metabase
3
Rôles utilisateurs
6
Tables BC (AL)
20 505
Enreg. Gold
25s
Sync BC → Gold
19 990
Lignes e-commerce
30 min
Délai détection
14,4×
ROI estimé
100%
Tests PASS
1 mois
Durée projet
0 €
Licences logicielles

## Slide 22
?
Questions ?
Nyanu Kodzo Selom · kodzo.nyanu@gmail.com
Metabase : http://localhost:3000 · n8n : http://localhost:5678
ETL_Projet_BC — Juin 2026